Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En este proyecto hemos avanzado en el desarrollo del sistema ‘Mi barrio app’ logrando implementar funciones como registrar usuario, publicación de noticias, base de datos, sin embargo el sistema el aún presenta algunos errores por corregir y requiere la incorporación de funciones faltantes para la entrega final |
| --- | --- |
| Objetivos | Hasta el momento, se han cumlido varios de los objetivos específicos, como diseño de la estructura base del sistema, implementación de funcionalidades principales y conexión de base de datos |
| Metodología | Realizamos con la metodología de ágil Scrum |
| Evidencias de avance | Como evidencia del avance del proyecto, se presentará el prototipo funcional del sistema ‘Mi Barrio App’, que incluye las siguientes funcionalidades ya implementadas: - Registro y login de usuario - Publicación de noticias - Conexión y manejo de base de datos Esta evidencia permite demostrar que el desarrollo del sistema está en marcha y que se han cumplido varios de los objetivos técnicos definidos para esta etapa del proyecto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Diseño de interfaz del sistema | Visual studio code y html | 1 mes | Cristobal Ferraro |  | En proceso |  |
| Programación del diseño | Implementar el login y registrar usuario, publicación de noticias y | Visual studio code, base de datos y framework usados | 2 semanas | Cristobal ferraro | Se implementan las funcionalidades con corrigiendo los errores pero aun se implementaron | En proceso | se realizaron los permisos para algunos usuarios administradores de la junta de vecinos |
| Gestión de base de datos | Conexion e implementacion de base de datos | Mysql, xampp - phpmyadmin | 1 mes | Cristobal Ferraro | Se realizo la conexión con la base de datos registrando los usuarios con sus respectivos permisos, noticias | En proseso | se realizará una conexión con algunos sistemas a la base de datos |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Podemos decir que unos de los obstáculos fueron cierta falta de conocimientos en áreas html y css , ya que por motivos de clases fueron insuficientes , y falta profundizar en algunas áreas base del desarrollo de la programación del sitio en cuestión , por qué esta carrera está más enfocada en la documentación , de proyectos que en áreas técnicas también necesarias para hacer un desarrollo óptimo de la plataforma solicitada ,además que los integrantes tienen distintas responsabilidades dentro del área a desarrollar por lo tanto , muchas veces no suelen poder aportar lo suficiente para el desarrollo correspondiente , por tope de horarios o vida fuera de la institución

Actividades ajustadas o eliminadas: Por los motivos personales del equipo de trabajo ,el desarrollo aun sigue en proceso de corrección de errores , tanto como ajustes de la el modelado de datos según lo que requiere el cliente y también ajuste del caso entregado do , para la solución de errores y esto por le motivo de estar realizando la documentación está en pausa el desarrollo , para esta solucionar y dar a explicar el tema de mejor causa se eliminó por decisión del equipo , el diagrama de los casos de uso

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Los no se han realizado una versión de muestra de mockups por que el sistema está siendo avanzado y desarrollo en este tiempo ,en que se está ajustando las versiones de este o cambios dentro de github , cada vez que se está actualizando , por el momento los módulos que están sin desarrollar son proyectos , solicitudes,editar el perfil de los usuarios y tampoco se ha desarrollado el foro de comunicación para los vecinos

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.